# Ydsz Trace · AI 日志检索分析引擎

## 产品需求文档（PRD）· V2.1

### 从"比 grep 快"到"让日志自己说话"

## 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | AI 时代日志检索分析引擎 产品需求文档（PRD） |
| 适用产品 | Ydsz Trace（云顶数字 · 轻量级高性能分布式日志追踪检索系统） |
| 基线版本 | Ydsz Trace v1.x（logc 2020 / logs 2021 / pkg / web / sqls） |
| 目标版本 | v2.0 — v2.4 |
| 文档版本 | V2.1（基于代码现状增强评审稿） |
| 文档状态 | 待评审 |
| 编写单位 | 云顶数字 · Ydsz Trace 产品组 |
| 适用范围 | 产品、研发、测试、SRE、交付与实施 |

### 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-12 | Ydsz Trace 产品组 | 评审稿：基于 v1.x 现状完成 AI 化升级的需求设计与路线规划 |
| V2.1 | 2026-10-12 | Ydsz Trace 产品组 | 基于前后端代码全量分析增强：补充现状差距、数据库完整 schema、接口测试策略、前后贯通约束、架构安全强化、性能基准、体验修复清单 |

## 一、项目背景与现状

### 1.1 现有项目概况

Ydsz Trace v1.x 是一款基于 Go 语言开发的轻量级高性能分布式日志追踪检索系统，定位为"比 grep 快、比 ELK 轻、比 Loki 更适合内网"。系统采用简洁的 Client-Server 架构：在每台目标服务器部署 logc 客户端代理（默认端口 2020）读取本机日志文件，由 logs 集中管理服务端（默认端口 2021，Gin 框架 + 内置 SQLite）统一调度，并通过内置 Vue 3 + Vite 构建的 SPA 控制台提供交互入口。仓库按 Go Workspace 多模块组织，pkg 为跨模块共享库，sqls 存放 SQLite 初始化脚本；支持本地源码运行（make run-logs / make run-logc）与 Docker Compose 一键部署。

v1.x 已具备的能力是本次升级的地基，必须在演进中被继承而非推翻：

| 能力域 | v1.x 现状 | 升级态度 |
| --- | --- | --- |
| 极致性能 | 纯 Go 编写，单线程读取 17.8GB 日志文件约 33 秒 | 继承并强化（列式 + 下推） |
| 分布式架构 | 每台服务器部署 logc Agent，Web 控制台集中管理 | 继承，增强配置下发与自治 |
| 灵活检索 | 关键字检索、正则匹配、级别过滤、时间范围、上下文行数控制 | 继承，升级为统一 DSL |
| 实时追踪 | SSE 流式推送新增日志行，单/多节点合并跟踪 | 继承，增强模板级过滤与回放 |
| 流式进度 | 多客户端并发搜索时 SSE 上报各节点进度与结果 | 继承 |
| 零依赖存储 | 内置 SQLite（modernc.org/sqlite 纯 Go 驱动 + WAL 模式） | 演进为列式段存储 + SQLite 存元数据 |
| 管理控制台 | 内置 Vue 3 + Vite + Element Plus + Tailwind CSS 的 SPA | 继承，重构为对话式工作台 |
| 安全加固 | 加盐密码哈希、登录速率限制、HttpOnly Cookie 会话、路径穿越防护、正则 ReDoS 防护 | 继承并补齐脱敏与租户隔离 |
| 可观测性 | Prometheus metrics 端点（QPS/延迟/在线数/内存） | 继承并扩展到 AI 链路指标 |

### 1.2 代码现状与 PRD 差距分析（V2.1 新增）

基于对当前前后端代码的全面分析，梳理出以下核心差距，作为 V2 优先解决的靶向目标：

后端代码现状（差距清单）

| 维度 | 当前实现 | PRD 目标差距 | V2 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据库 | 5 张表（t_client/t_item/t_task/t_alert_rule/t_alert_event），schema 定义在 models/def.go 中程序化建表，sqlite.sql 与代码不同步 | PRD 规划的 log_segment、log_template、log_event、pattern_stat、embedding 等 11 类实体存储均缺失 | V2.0 分阶段建设，元数据类表先用 SQLite 保留，列式段存储按需引入 |
| 模板解析 | 无结构化模板解析能力 | FR-201 Drain 类在线模板挖掘尚不存在 | V2.0 核心，提供基于 Drain 的增量解析实现 |
| 安全 JWT | 自研 HMAC-SHA256 实现，缺少 audience、notBefore 标准字段验证 | FR-1302 要求 RBAC + 数据权限，实际仅单用户 | V2.0 补齐 JWT 标准字段；V2.1 实现多用户基础；V2.4 完成行级权限 |
| API 响应 | 业务码两种风格：字符串 '200'（client/item 模块）与数字 0（logs/tasks/alert 模块）并存 | FR-1401 要求统一 API，OpenAPI 文档完整 | V2.0 统一响应中间件，消除双风格；V2.1 补充 OpenAPI 文档 |
| 注册鉴权 | POST /client/register 无鉴权即可自注册节点和创建虚拟客户端 | FR-1302 要求越权拦截率 100% | V2.0 增加注册鉴权机制（Token 预共享或 mTLS） |
| 响应格式 | 缺少统一的 response 包装中间件 | PRD 未显式规定但大厂规范要求 | V2.0 增加统一 response 中间件 |
| 告警评估 | Scanner 多条规则并发评估时缺少去重保护 | FR-806 要求同源异常合并、抑制窗口 | V2.2 异常检测模块统一解决 |
| 日志轮转 | 无自动清理能力 | FR-305 要求分层生命周期 | V2.4 实现 |

前端代码现状（差距清单）

| 维度 | 当前实现 | PRD 目标差距 | V2 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试覆盖 | 仅 auth Pinia store 有 10 个单测用例，views 和 api 层空白 | 需 CI 门禁 + 回归覆盖 | V2.0 起建立前端测试基线，V2.1 覆盖核心组件 |
| SSE 安全 | LogTail 直接用 fetch 绕过 axios，缺失 CSRF 注入和 401 自动跳转 | FR-1206 要求 100% 安全覆盖 | V2.0 统一 SSE 封装器（复用拦截器逻辑） |
| 响应判码 | String '200' vs Number 0 双风格 | 统一解包缺失 | V2.0 统一响应解包层 |
| 告警编辑 | 对话框中 editingId 变量存在但编辑操作未切换为更新模式 | FR-1101 要求完整的规则 CRUD | V2.0 修复 |
| 深色主题 | 仅固定浅色系 | FR-1206 要求深浅色主题 | V2.0 增加主题切换 |
| 移动端适配 | 无 | FR-1207 要求小屏只读 | V2.4 实施 |
| 性能优化 | LogTail 1000 行封顶硬截断、LogSearch 十万行仅 alert 提示无进度感 | FR-1206 要求虚拟滚动 ≥ 50fps | V2.0 优化 |
| 搜索过滤 | Clients/Items 页面无搜索框 | FR-1301 要求 100 节点状态管理 | V2.0 补充 |

### 1.3 现状痛点与瓶颈

v1.x 在"单机、小数据量、已知关键词"的场景下体验优秀，但在真实生产环境（多服务、日增百 GB、故障未知）中暴露出八个结构性瓶颈：

检索范式停留在 grep 时代：强依赖用户预先知道精确的关键词。拼写差异、大小写、参数变化、中英文混排都会导致漏检，更无法表达"最近系统有什么不对劲"这类开放性意图。

日志始终是非结构化文本行：没有字段，无法按 status、user_id、latency 做过滤、聚合、分组与下钻，无法回答"哪个接口错误最多"这类统计型问题。

SQLite 面向事务而非分析：行数过亿后全文匹配与聚合性能急剧退化；缺少列式压缩，原始文本存储成本高；单点写入存在天花板，且分析查询会拖慢在线写入。

结果过载、噪音淹没信号：一次查询返回十万行，重复堆栈占据 90% 以上篇幅，用户被迫人肉去重，真正关键的异常行往往被淹没。

完全被动式：只有人主动来问才有输出。系统不会主动发现"出现了一种从未见过的错误"，也不会在错误率突增时主动告知。

缺少链路视角：日志之间没有 TraceID 串联，跨服务定位只能靠人工比对时间戳，微服务场景下定位成本极高。

上下文割裂：日志与指标、链路、变更记录（发布、配置、扩容）相互脱节，导致"知道报错但不知道为什么"成为常态。

零 AI 能力：没有语义理解、没有自然语言查询、没有自动归因、没有摘要，与 AI 时代用户对"问答式运维"的预期存在代差。

### 1.4 竞品与技术趋势对标

AI 时代的日志引擎正在被两股力量重塑：一是以 ClickHouse / DuckDB 为代表的低成本高压缩分析型存储，二是大模型带来的语义理解与推理能力。对标结论如下：

| 方案 | 检索范式 | 存储成本 | 智能化 | 内网私有化 | 运维复杂度 | 本产品机会点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELK / OpenSearch | 倒排 + DSL | 高（索引膨胀） | 弱（需外挂） | 可 | 高（重） | 以 1/10 资源达到 80% 能力 |
| Grafana Loki | 标签 + 行过滤 | 中（对象存储） | 弱 | 可 | 中 | 补齐结构化与语义层 |
| ClickHouse 自建 | SQL OLAP | 低（压缩强） | 弱（需外挂） | 可 | 中 | 在其之上加 AI 语义层 |
| Splunk / Datadog | SPL + AI 助手 | 极高（授权费） | 强 | 难（SaaS） | 低（托管） | 内网可私有化的平替 |
| 新兴 AI 日志工具 | 自然语言优先 | 中 | 强 | 多为 SaaS | 低 | 数据不出内网的差异化 |
| Ydsz Trace v2 | 自然语言 + DSL 双模 | 低（列式压缩） | 强（内建） | 完全支持 | 低（单二进制） | 轻量 + 智能 + 私有化 |

## 二、AI 时代日志引擎的范式转变

### 2.1 六个根本性转变

日志系统的本质任务从未改变：在最短时间内，用最少的人力，回答"系统发生了什么、为什么、怎么办"。改变的只是达成路径。AI 带来的不是"给旧系统加一个聊天框"，而是六个层面的范式重写：

| 维度 | 传统 / v1.x 形态 | AI 时代形态 | 对产品的意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 查询入口 | 关键词、正则表达式 | 自然语言意图 + 可执行 DSL 回显 | 用户不再需要学习查询语法 |
| 数据组织 | 以原始行为单位存储 | 模板化 + 聚类的"语义压缩层" | 让海量日志进入模型上下文成为可能 |
| 召回方式 | 倒排匹配 / 顺序扫描 | BM25 + 向量 + 结构化 + 时间的混合召回 + Rerank | 从"匹配字面"到"匹配意思" |
| 交互形态 | 一次一查的表单 | 多轮诊断会话（Agent，携带证据链） | 从查询工具变为排障同事 |
| 系统角色 | 被动响应查询 | 主动观察：检测 → 归因 → 告警 → 报告 | 从"人找日志"到"日志找人" |
| 结果呈现 | 日志流水列表 | 结论 + 证据 + 建议 + 可下钻原文 | 人读结论，机器读日志 |

### 2.2 第一性原理：上下文预算决定架构

本 PRD 的全部架构决策，都源于一个硬约束：大模型的上下文窗口是有限的、昂贵的，而日志是无限的、廉价的。因此 AI 日志引擎的核心不是"把日志喂给模型"，而是先让日志变少、变结构化、变可索引，再让模型只看压缩后的精华。

价值密度定律：10 亿行日志中真正承载信息量的通常不足 1000 行。AI 引擎的核心 KPI 不是存储了多少，而是压缩掉了多少、又发现了多少。

由此推导出本产品的核心架构思想——智能漏斗（Intelligence Funnel），即按单位成本从低到高分为四层，只有经过前一层严格剪枝后仍无法解决的少数问题，才交由下一层处理：

| 层级 | 手段 | 单位成本 | 处理数据量级 | 典型任务 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 规则层 | 正则、模板匹配、字段过滤 | ≈0（毫秒级） | 全量原始行 | 解析、过滤、采样、屏蔽 | 永远在线 |
| L1 统计层 | 基线、突变检测、TopN 聚合 | 极低（纯计算） | 聚合后的模式计数 | 异常发现、趋势、噪音识别 | 永远在线 |
| L2 嵌入层 | 向量化、聚类、相似检索 | 低（可纯 CPU） | 模板级（万级） | 语义检索、聚类摘要、去重 | 默认开启 |
| L3 生成层 | 大模型推理与 Agent | 高（Token / GPU） | 百级样本与摘要 | NL2DSL、根因推理、报告生成 | 按需触发 |

### 2.3 产品设计原则

智能漏斗优先：能用规则与统计解决的，绝不调用模型；模型只处理被前三层剪枝后的极少数据。

语义压缩先行：先聚类去重，再送入模型；模型看到的是"3000 个模式"而非"1000 万行原文"。

证据可追溯：AI 的每一个结论必须携带可点回原文的证据引用，禁止无据推断，禁止编造堆栈与代码。

私有化优先、云端可选、可完全离线：默认所有 AI 能力本地化；云端为可选项；断网时自动降级为 L0+L1+L2，核心检索能力不受影响。

不牺牲 v1.x 的核心竞争力：轻、快、零外部依赖仍是第一卖点，AI 是增量而非负担，单二进制部署形态必须保留。

渐进可关：每一个 AI 能力独立开关、独立降级路径、独立成本预算，任何一项故障都不影响日志检索主链路。

评测驱动上线：每个 AI 功能必须配套评测集与量化门槛，不达标不上线（详见第 6.6 节）。

人机协同与反馈回流：AI 输出假设，人做决策；人的每一次纠正都要能沉淀为规则、样本或 Few-shot 案例。

接口标准化优先：参照字节跳动《后端对外接口规范》与阿里《Java 开发手册》REST API 规范，v2 接口一律统一响应格式、统一错误码、统一版本管理，避免当前 v1 双风格并存的隐患。

## 三、产品目标与成功指标

### 3.1 目标用户与核心场景

| 角色 | 核心诉求 | 高频场景 | 对应能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一线开发 / SRE | 线上出问题时快速定位 | 报错排查、灰度验证、发布后盯屏 | NL 查询、Live Tail、根因 Agent |
| 研发负责人 / 架构师 | 掌握系统健康度与趋势 | 日报周报、容量与稳定性复盘 | 洞察看板、异常时间线、事故简报 |
| 测试工程师 | 定位失败用例的根因 | 自动化失败归因、环境差异比对 | TraceID 链路、时间窗对比 |
| 运维 / 交付 | 低成本部署与稳定运营 | 多环境纳管、权限与配额、升级 | Agent 集中管理、脱敏、成本治理 |
| 安全 / 合规 | 可审计、数据不出内网 | 敏感信息检查、访问审计 | 脱敏规则、审计日志、私有化部署 |

### 3.2 关键用户故事

US-1（零关键词排障）：凌晨订单服务告警，值班同学打开控制台直接问"订单服务过去一小时为什么报错变多"，系统在 30 秒内给出结论：某模板错误量在 02:14 突增 47 倍，集中在 pod-7，首个错误出现在发布后 3 分钟，并附 5 条原文证据与一条链路。

US-2（语义找相似）：开发拿到一条没见过的 NullPointerException，选择"找相似日志"，系统跨服务返回历史上出现过的 3 类相似异常及其当时的处理结论。

US-3（主动发现）：系统在没有任何查询的情况下，于 09:23 推送"检测到 1 个全新错误模板，过去 10 分钟出现 214 次，疑似与 09:15 的配置变更相关"，并支持一键发起 AI 诊断。

US-4（链路还原）：客服反馈某订单支付失败，输入订单号，系统按 TraceID 还原跨 6 个服务的调用链，标出耗时最长与首个报错的 span，并联动展示对应日志。

US-5（对话式追问）：在诊断会话中连续追问"影响多少用户""和上周比呢""给我一份事故简报"，系统基于同一上下文持续作答并生成可分享的 Markdown 报告。

US-6（老用户无感迁移）：v1.x 用户升级后，原有关键字检索、级别过滤、多节点 Live Tail 的用法与快捷键完全保留，AI 能力作为可选项出现。

### 3.3 量化目标

北极星指标：故障平均定位时长（MTTI）下降 60%，且 50% 以上的排障会话无需用户手工输入关键词。

| 指标 | v1.x 基线 | v2 目标 | 口径说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障平均定位时长 MTTI | 约 30 分钟 | ≤ 12 分钟 | 从告警触发到给出可执行结论的中位数 |
| 零关键词排障占比 | 0% | ≥ 50% | 会话中用户未手工输入正则/精确关键词的比例 |
| 日志模板解析准确率 | 无 | ≥ 95% | 5000 行人工标注集上模板边界与参数槽正确率 |
| 语义压缩比 | 1 : 1 | ≥ 50 : 1 | 原始行数 : 聚类后的模式数（同服务同期） |
| NL 转 DSL 准确率 | 无 | ≥ 90% | 200 条中英文问句评测集，执行结果等价为正确 |
| 异常检测召回率 | 无 | ≥ 80% | 20 例注入故障演练中成功告警的比例 |
| 异常检测误报率 | 无 | ≤ 10% | 告警事件中人工判定为无效的比例 |
| 根因命中率 | 无 | ≥ 60% | 30 例真实事故复盘中根因方向与复盘结论一致 |
| 存储压缩比 | 1 : 1（原始文本） | ≥ 8 : 1 | 列式 + zstd 后的磁盘占用对比 |
| 单会话 LLM 成本 | 无 | ≤ 0.05 元 / ≤ 8k Token | 本地部署计为 0，云端模式下的 P95 |

V2.1 新增量化目标（接口与工程规范类）：

| 指标 | v1.x 基线 | v2 目标 | 口径说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Go 后端单元测试覆盖率 | 60% | ≥ 80% | 核心包覆盖率 |
| 前端核心组件测试覆盖 | 2% | ≥ 70% | views 与 api 层 |
| 接口响应格式合规率 | 双风格并存 | 100% 统一 | 全部使用统一响应中间件 |
| E2E 核心链路覆盖 | 无 | ≥ 5 条 | 登录、检索、日志管理、告警、诊断 |
| API 文档完整度 | 无 | 100% OpenAPI 3.0 | 全部 v2 接口 |

### 3.4 明确不做（Non-Goals）

不做全量采样的通用 APM：v2 仍以日志为主体，链路能力从日志中重建，不引入独立的全量链路采集与存储体系。

不做 SIEM / 安全审计产品线：不提供合规报表、威胁情报、UEBA 等安全专业能力。

不做商业化多租户 SaaS：v2 面向内网私有化部署，租户隔离仅做到团队/项目级。

不替代指标系统：不自建时序数据库，Prometheus 等指标系统通过接口联动。

不自研大模型：模型层全部通过适配层对接开源或云端模型，保持可替换。

## 四、总体架构设计

### 4.1 逻辑架构分层

v2 在保留 v1.x Client-Server 骨架的前提下，将单体服务端拆为七层。所有 AI 能力集中在"语义层"，通过适配层与上下游解耦，可整体关闭而不影响主链路。

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 6 应用与交互层  Vue3 SPA：对话工作台 / 经典检索 / 洞察看板 / 链路 / 告警 / 管理 │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 7 开放层        REST API · gRPC · SDK(Go/Java/Python) · MCP Server · Webhook │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 5 查询服务层    统一 DSL 解析 · NL2DSL · 混合检索(RRF) · 聚合下推 · 结果缓存 │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 4 语义层(AI)    Parser · Embedding · Cluster · Anomaly · LLM Gateway · Agent │

│                 └─ 模型适配：本地(gguf/vLLM/Ollama) ⇄ 云端 API ⇄ 规则兜底   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 3 存储索引层    列式 Segment(zstd) · 倒排+BM25 · 向量(HNSW) · 模式时序计数表 │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 2 传输层        HTTP/2 批量上行 · 背压 · 断点续传 · 本地磁盘队列             │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1 采集接入层    logc Agent：文件 tail · journald · 容器 stdout · Syslog · OTLP │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

三条主链路：

写入链路：采集 → 多行合并 → 模板匹配与字段抽取 → 本地轻量索引 → 批量上行 → 服务端解析补全 → 写入列式 Segment + 更新倒排 + 更新模式时序计数 →（异步）向量化与异常检测。

检索链路：NL / DSL 输入 → 查询计划 → 时间分片裁剪 + 模板 ID 前置过滤 → 下推至相关 Agent 本地索引 → 服务端合并排序（RRF + Rerank）→ 聚类折叠 → 返回并高亮证据。

智能分析链路：模式时序表 → 异常检测（L1）→ 生成候选异常集 → 聚类摘要（L2/L3）→ 触发告警或用户提问 → Agent 多轮工具调用（L3）→ 结论 + 证据 + 建议 → 反馈回流。

### 4.2 部署形态（三档）

| 档位 | 适用场景 | 存储 | AI 能力 | 最低资源 | 形态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L 轻量档 | 单机 / 小团队 / 边缘节点 | 内置 SQLite + 本地段文件 | 仅 L0 规则 + L1 统计（AI 全关） | 2C4G | 单二进制 |
| S 标准档 | 中小集群（≤ 200 节点） | DuckDB / 单机 ClickHouse | 本地嵌入 + 本地 7B 或云端 LLM | 8C16G | Compose / K8s |
| E 企业档 | 大型内网 / 强合规 | ClickHouse 集群 + 对象存储冷层 | 全本地 GPU（vLLM + bge-m3 + 14B/32B） | 16C64G + GPU | K8s / 专有云 |

强制要求：三档使用同一份二进制与同一套配置格式，仅通过配置项切换；L 档在完全断网、零模型文件的环境下必须 100% 可用。

### 4.3 与 v1.x 的模块改造映射

| v1.x 模块 | v2 变化 | 兼容性策略 |
| --- | --- | --- |
| logc（2020） | 升级为 logc 2.0：多源接入、多行合并、端侧模板匹配、本地索引、背压队列、配置热更新、资源护栏 | 保留 v1 注册/心跳/查询协议，支持灰度混跑 |
| logs（2021） | 拆分为写入服务、查询服务、语义服务三块逻辑（可同进程部署），存储层抽象为可插拔 Engine | API 版本化，/api/v1 原路径保留 |
| pkg | 新增 schema（数据模型）、dsl（查询语言）、parser（模板引擎）、aimodel（模型适配）、agent（工具编排）、mask（脱敏） | 原有 config / session / auth / metrics / logmerger 保留并扩展 |
| web | 重构为对话式工作台为主入口，经典检索视图保留为二级页；新增洞察、链路、告警、模型管理页 | 保留 Element Plus + Tailwind，快捷键与交互习惯延续 |
| sqls | 拆分为元数据脚本（SQLite 兼容）与段存储 schema（新建） | 提供 v1 → v2 元数据迁移工具，支持回滚 |

## 五、功能性需求

优先级定义：P0 = v2.0 必须交付且为核心链路；P1 = 主干能力，后续版本交付；P2 = 增值能力，按资源排期。

### 5.1 FR-1 采集与接入层

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-101 | 多源接入：文件 tail（含轮转与 .gz 历史）、journald、容器 stdout、Syslog、HTTP 推送、OTLP（可选） | P0 | 六类数据源均可配置并稳定采集，轮转不丢不重 |
| FR-102 | 位点管理：以 inode + offset 双键持久化，重启与轮转后精确续传 | P0 | 杀进程重启后无重复行、无丢失行 |
| FR-103 | 背压与本地队列：服务端不可用时落盘缓存，磁盘水位超限按策略丢弃最旧数据 | P0 | 断网 30 分钟后恢复，数据补传完整 |
| FR-104 | 多行合并：支持行首正则、时间前缀、JSON 边界三种策略，正确合并堆栈与异常 | P0 | Java 堆栈、Python traceback 合并准确率 ≥ 99% |
| FR-105 | 端侧采样：错误与 WARN 全量保留，INFO/DEBUG 按比例采样，支持突发保底窗口 | P1 | 采样后错误类日志零丢失，配置可热更新 |
| FR-106 | 资源护栏：CPU / 内存 / 磁盘 / 网络四项上限，超限自动降速并上报 | P0 | 单 Agent 内存常驻 ≤ 50MB，CPU ≤ 1 核 |
| FR-107 | 元数据自动打标：host / service / env / version / path，支持 K8s Downward API 与自定义标签 | P0 | 标签在检索、聚合、权限中均可使用 |
| FR-108 | 集中配置下发与 Agent 自升级：服务端统一下发采集规则，支持灰度批次与回滚 | P1 | 100 节点配置 30 秒内生效，失败自动回滚 |
| FR-109 | 兼容 v1 logc 协议，支持新旧 Agent 混合注册与查询 | P0 | v1 Agent 可注册到 v2 服务端并正常检索 |

### 5.2 FR-2 解析与结构化

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-201 | 在线模板挖掘：基于 Drain 类算法的增量解析，输出模板串与参数槽 | P0 | 单行解析 P99 ≤ 0.2ms，模板准确率 ≥ 95% |
| FR-202 | LLM 辅助解析（离线训练、在线执行）：对复杂或多形态日志由模型一次性生成解析规则，人工确认后入库，运行时只走规则快路径 | P1 | 复杂格式规则一次生成可用率 ≥ 80%，运行时零模型调用 |
| FR-203 | 内置格式库：JSON、Logfmt、Nginx、Apache、Spring Boot、Go log/slog、Zap、Docker、K8s | P0 | 内置格式开箱即正确解析，无需配置 |
| FR-204 | 字段抽取与类型推断：时间戳、级别、TraceID、SpanID、用户 ID、状态码、耗时、URL、IP 等 | P0 | 常见字段识别率 ≥ 90%，可作为过滤与聚合维度 |
| FR-205 | 模板治理：支持合并、拆分、重命名、忽略（噪音模板屏蔽）、参数敏感度分级 | P1 | 屏蔽后该模板不再进入检索结果与异常检测 |
| FR-206 | 低置信度样本回流：解析不确定或新出现的行进入待标注队列，支持批量确认 | P1 | 待标注队列可分页处理，确认后模板库即时更新 |

### 5.3 FR-3 存储与索引

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-301 | 列式段存储：按时间分片，列式布局 + zstd 压缩，取代逐行写入关系表 | P0 | 压缩比 ≥ 8:1，写入 ≥ 10 万行/秒（标准档） |
| FR-302 | 倒排索引 + BM25：对 term、level、service、host、template_id 建索引 | P0 | 10 亿行内带时间范围的关键词查询 P95 ≤ 2s |
| FR-303 | 向量索引：模板级与异常样本级 Embedding，HNSW 索引，支持纯 CPU 检索 | P1 | 100 万向量规模下语义检索 P95 ≤ 1s |
| FR-304 | 模式时序计数表：template_id × 服务 × 时间桶 → 计数、首末次出现、样本指针 | P0 | 支撑异常检测与趋势图的秒级聚合 |
| FR-305 | 分层生命周期：热 / 温 / 冷三级，按服务配置保留期与降级策略 | P1 | 到期自动降级或清理，可预览影响范围 |
| FR-306 | 查询下推：过滤条件下推至 Agent 本地索引，服务端只做合并与排序 | P1 | 跨 50 节点查询网络传输量下降 ≥ 60% |
| FR-307 | v1 元数据迁移工具：用户、节点、会话、收藏查询迁移至 v2，支持回滚 | P0 | 迁移成功率 100%，可一键回滚至 v1 库 |

V2.1 新增 FR：

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-308 | SQLite schema 与代码同步脚本：修复 sqlite.sql 与 models/def.go 不同步问题，确保手动部署与程序化建表一致 | P0 | 自动化测试检测 schema 差异为 0 |
| FR-309 | 审计日志表：记录查询、导出、AI 会话、配置变更全量留痕 | P1 | 可检索、可导出、不可篡改 |

### 5.4 FR-4 检索与查询语言

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-401 | 统一查询 DSL：类 SQL / 管道式，支持字段过滤、全文、正则、时间范围、分组聚合、排序、分页 | P0 | 覆盖 v1 全部检索能力并支持聚合类查询 |
| FR-402 | 混合检索与融合排序：关键词(BM25) + 语义(向量) + 结构化过滤融合，RRF 排序，Rerank 可选 | P1 | 语义召回在评测集上 Top10 命中率 ≥ 85% |
| FR-403 | 上下文回溯：命中行前后 N 行，支持跨文件、跨节点、跨轮转文件回溯 | P0 | 回溯结果顺序正确、边界不越界 |
| FR-404 | 结果聚类折叠：默认按模板折叠展示，可展开查看原始行 | P0 | 10 万行结果折叠后首屏 ≤ 200 个模式 |
| FR-405 | Live Tail 增强：SSE 流式推送，多节点合并，模板级与关键词过滤，支持暂停、回放与速率限制 | P0 | 100 节点并发跟踪不丢帧，可暂停恢复 |
| FR-406 | 查询加速：模板 ID 前置过滤、时间分片裁剪、热点查询结果缓存 | P1 | 重复查询命中缓存 P95 ≤ 200ms |
| FR-407 | 查询资产管理：保存的查询、查询历史、结果分享链接（带过期与权限） | P2 | 分享链接可被授权用户只读访问 |

V2.1 新增 FR：

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-408 | 搜索进度感知：大结果集返回预估总数与实时进度百分比 | P0 | 用户感知等待时间 ≤ 2s 即有进度反馈 |
| FR-409 | 搜索历史与收藏：自动保存最近 20 条查询，支持收藏固定查询 | P1 | 本地持久化 + 云端可选跨设备同步 |

### 5.5 FR-5 自然语言查询（NL2Query）

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-501 | 自然语言转 DSL：输出可执行 DSL 并高亮回显，用户可直接编辑再执行 | P0 | 200 条评测集准确率 ≥ 90% |
| FR-502 | 槽位消歧：时间（"昨天下午"）、服务别名、级别口语化（"报错""炸了"）、数量词 | P0 | 中文时间表达解析准确率 ≥ 95% |
| FR-503 | 多轮追问与指代消解：支持"那它的上游呢""换个服务看看" | P1 | 三轮以上对话上下文保持正确 |
| FR-504 | 失败兜底：无法解析为 DSL 时自动降级为关键词 + 语义检索，并明确说明降级原因 | P0 | 降级路径 100% 有结果返回与提示 |
| FR-505 | 理解解释卡：展示"我理解了什么 → 转成了什么条件"，支持一键修正 | P0 | 每次 NL 查询均展示解释卡 |
| FR-506 | 评测集内置：200 条中英文问句与标准 DSL，作为回归门禁 | P0 | CI 中运行，准确率下降即阻断发布 |

### 5.6 FR-6 语义检索

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-601 | 以日志搜日志：选中一条日志发起"找相似"，返回语义相近的历史日志 | P1 | 相似结果人工判定相关率 ≥ 80% |
| FR-602 | 模板级语义搜索：跨服务检索同类问题，支持自然语言描述检索 | P1 | 跨服务同类异常召回率 ≥ 75% |
| FR-603 | 混合权重可调：关键词与语义权重可配置，支持关闭语义 | P1 | 权重调整后结果排序即时生效 |
| FR-604 | 本地 Embedding：默认使用 bge-m3 / gte-Qwen2-1.5B，支持纯 CPU 推理 | P1 | CPU 环境下单条编码 ≤ 50ms |
| FR-605 | 索引维护：增量索引与全量重建，重建期间读写不中断 | P1 | 重建过程中查询可用性 100% |

### 5.7 FR-7 聚类、压缩与摘要

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-701 | 实时聚类：按模板 + 参数敏感度聚类，形成模式视图 | P0 | 同服务同期压缩比 ≥ 50:1 |
| FR-702 | 模式摘要：为每个聚类生成一句话人话解释、可能原因、影响面（服务/实例/用户量级） | P1 | 摘要人工评分 ≥ 4 分（5 分制） |
| FR-703 | 新增模板检测：识别从未出现过的模式并高亮 | P0 | 新模板出现后 1 分钟内可检索 |
| FR-704 | 噪音排行榜：Top N 高频模板占比、重复度分析、可优化提示 | P2 | 可导出为优化建议清单 |
| FR-705 | 模式订阅与屏蔽：对指定模板订阅通知或全局屏蔽 | P2 | 屏蔽后不进入检索、聚合与检测 |

### 5.8 FR-8 异常检测与主动洞察

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-801 | 基线学习：按模板 × 服务建立周期基线（同环比、日周期、周周期） | P1 | 冷启动 7 天后基线可用 |
| FR-802 | 突变检测：频率突增/突降、Z-score、EWMA、泊松检验，多算法可选 | P1 | 注入故障演练召回 ≥ 80% |
| FR-803 | 新增/消失模式检测：识别全新模板与历史模板的消失 | P1 | 新模板 5 分钟内产生事件 |
| FR-804 | 指标关联：从日志抽取耗时与状态码，计算错误率与 P99 并纳入检测 | P2 | 与 Prometheus 同期数据偏差 ≤ 10% |
| FR-805 | 异常时间线：将异常点标注在时间轴上，支持下钻查看原文 | P1 | 时间线与聚合图联动 |
| FR-806 | 抑制与合并：同源异常合并、静默窗口、维护期抑制、告警收敛 | P1 | 单次故障不产生超过 3 条独立告警 |
| FR-807 | 反馈闭环：误报标记回流，自动调整该模板阈值与敏感度 | P1 | 标记误报后同类事件 24 小时内不再出现 |

### 5.9 FR-9 根因分析 Agent

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-901 | 诊断会话：多轮对话式排障，携带上下文、证据链与操作历史 | P1 | 会话内 5 轮追问上下文不丢失 |
| FR-902 | 工具集：search_logs、agg_stats、get_context、list_templates、get_anomalies、get_trace、diff_time_window、query_metrics、search_runbook | P1 | 工具调用成功率 ≥ 95%，失败可重试 |
| FR-903 | 三段式输出：假设 → 验证过程 → 结论，每条结论附证据引用并可点回原文 | P1 | 100% 结论可追溯，无孤证结论 |
| FR-904 | 不确定性声明：给出置信度，证据不足时明确说明"无法确定"并给出下一步建议 | P1 | 编造内容的人工抽检率为 0 |
| FR-905 | 变更关联：接入发布、配置、扩缩容事件（Webhook 或文件），作为强证据加权 | P2 | 变更事件与异常时间窗可自动对齐 |
| FR-906 | 事故简报生成：时间线、影响面、根因、处置建议、待办事项，支持导出 Markdown | P1 | 一键生成，人工修改量 ≤ 20% |
| FR-907 | 纠正回流：用户标记错误结论后存入案例库，作为 Few-shot 与评测集增量 | P2 | 案例库可在后续会话中被检索复用 |
| FR-908 | 成本与步数控制：最大工具调用步数、Token 预算、超时时间三项硬约束 | P1 | 单次会话不超过预算，超限优雅终止并输出已有结论 |

### 5.10 FR-10 链路追踪

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-1001 | TraceID 自动识别：支持 W3C traceparent、B3、SkyWalking、常见自定义格式与关键字配置 | P1 | 主流框架日志开箱识别率 ≥ 90% |
| FR-1002 | 链路重建：按 TraceID 聚合排序，生成瀑布视图，标注首个错误与最长耗时 | P1 | 跨 10 服务的链路 3 秒内渲染完成 |
| FR-1003 | 链路与日志联动：点击 span 跳转到对应原始日志上下文 | P1 | 跳转定位误差为 0 行 |
| FR-1004 | 慢/错链路 TopN：按耗时、错误、服务维度排序 | P2 | 支持导出慢链路清单 |
| FR-1005 | OTLP 可选接入：接收 OpenTelemetry 上报的 span 数据与日志关联 | P2 | 与日志自建链路可融合展示 |

### 5.11 FR-11 告警与通知

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-1101 | 规则告警：阈值、模板出现、关键字匹配、错误率突破 | P1 | 规则 1 分钟内生效 |
| FR-1102 | 智能告警：由异常检测事件驱动，附摘要与证据 | P1 | 与人工发现的偏差 ≤ 10% |
| FR-1103 | 通知渠道：Webhook、企业微信、钉钉、飞书、邮件，支持模板自定义 | P1 | 五种渠道均可连通并支持测试发送 |
| FR-1104 | 告警聚合降噪：按根因聚合，支持升级策略与值班路由 | P2 | 聚合后告警条数下降 ≥ 70% |
| FR-1105 | 告警一键诊断：从告警卡片直接进入预填上下文的 AI 诊断会话 | P1 | 预填上下文包含时间窗、服务、异常模板 |

V2.1 新增 FR：

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-1106 | 告警规则完整 CRUD：修复当前编辑对话框未实际联动的缺陷，支持完整的新增、编辑、详情查看 | P0 | 编辑操作正确触发更新 API |

### 5.12 FR-12 可视化与交互

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-1201 | 对话式工作台：以对话为主入口，结论、证据、图表、原文同屏呈现 | P0 | 新用户无需文档即可完成首次排障 |
| FR-1202 | 经典检索视图：保留 v1 的关键字、正则、级别、时间、上下文用法与快捷键 | P0 | v1 老用户迁移后操作无感 |
| FR-1203 | 洞察看板：模板趋势、异常事件、错误率、服务健康度总览 | P1 | 首屏加载 ≤ 2s |
| FR-1204 | 链路视图：瀑布图 + span 详情 + 日志联动 | P1 | 支持缩放与导出 |
| FR-1205 | 日志直方图：按时间 × 级别 × 服务的分布，支持刷选联动 | P0 | 刷选后结果区联动更新 ≤ 500ms |
| FR-1206 | 性能与体验：虚拟滚动支持 10 万行结果不卡顿，深浅色主题，全局快捷键 | P0 | 滚动帧率 ≥ 50fps |
| FR-1207 | 小屏只读：移动端与窄屏下的查看与搜索 | P2 | 核心检索与查看可用 |

V2.1 新增 FR：

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-1208 | 主题切换：支持浅/深/跟随系统三档主题，切换无闪烁 | P0 | 100ms 内完成切换，偏好持久化 |
| FR-1209 | 页面加载骨架屏：Dashboard/Clients/Items 等数据加载页展示骨架屏减少白屏 | P1 | 骨架屏渲染时间 ≤ 100ms |
| FR-1210 | 全局搜索快捷键：Cmd/Ctrl + K 唤起全局搜索（服务、日志项、历史查询） | P2 | 50ms 内弹出，首字输入即刻检索 |

### 5.13 FR-13 管理与治理

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-1301 | 数据源与 Agent 管理：纳管、分组、健康检查、版本分布、批量操作 | P0 | 100 节点状态 10 秒内刷新完成 |
| FR-1302 | 用户与权限：角色 + 数据权限（按服务/环境授权），支持 SSO/LDAP 对接 | P1 | 越权访问拦截率 100%，有审计记录 |
| FR-1303 | 脱敏规则：手机号、身份证、银行卡、Token、密码等正则脱敏，区分展示脱敏与外发脱敏两套策略 | P0 | 敏感字段检出率 ≥ 98%，外发前强制脱敏 |
| FR-1304 | 模型管理：本地/云端模型配置、密钥托管、路由策略、降级开关、连通性自检 | P1 | 模型不可用时自动切换且前端有提示 |
| FR-1305 | 成本与配额：Token 预算、每日上限、按用户/会话统计与导出 | P1 | 超预算后自动降级并记录审计 |
| FR-1306 | 审计日志：查询、导出、AI 会话、配置变更全量留痕 | P1 | 可检索、可导出、不可篡改 |
| FR-1307 | 备份与恢复：配置、模板库、元数据的备份与一键恢复 | P1 | 恢复演练成功率 100% |

V2.1 新增 FR：

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-1308 | Agent 注册鉴权：/client/register 接口增加预共享 Token 或 mTLS 鉴权，防止恶意注册 | P0 | 未经授权注册请求 100% 拒绝 |
| FR-1309 | 多用户支持基础：允许系统存在多个用户账号，支持创建/禁用/分配角色 | P1 | 单实例支持 ≥ 50 用户并发 |
| FR-1310 | JWT 安全增强：补齐 audience、notBefore 标准字段验证，RefreshToken 重新校验签名 | P0 | 通过 JWT 安全审计 |

### 5.14 FR-14 开放能力

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-1401 | REST API：v1 接口兼容，v2 提供检索、聚合、异常、诊断会话接口 | P0 | OpenAPI 文档完整，SDK 可自动生成 |
| FR-1402 | MCP Server：将检索、聚合、诊断能力以标准工具暴露给 IDE 与其他 Agent | P2 | 主流 MCP 客户端可直连调用 |
| FR-1403 | 多语言 SDK：Go / Java / Python 的检索与上报客户端 | P2 | 各语言示例可跑通 |
| FR-1404 | 报告导出：Markdown / PDF 的事故简报与洞察周报 | P2 | 导出内容与原会话一致 |

V2.1 新增 FR：

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-1405 | 统一响应中间件：消除 String '200' vs Number 0 的业务码双风格，全项目收敛为统一结构 | P0 | 自动化 lint 检查通过，扫描 0 违规 |
| FR-1406 | SSE 安全封装：LogTail 等 SSE 请求复用 axios 拦截器逻辑，401 自动跳转登录 | P0 | SSE 会话过期 100% 触发重定向 |

## 六、AI 能力专项设计

### 6.1 模型选型矩阵

模型层通过统一适配层（aimodel）接入，支持本地进程内推理（gguf / llama.cpp）、本地服务（Ollama / vLLM）、云端 API 三种形态，同一能力可热切换，互不绑定厂商。

| 能力 | 本地首选 | 云端备选 | 资源要求 | 调用频率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日志解析规则生成 | Qwen2.5-7B-Instruct | 云端通用模型 | CPU 可跑，GPU 更快 | 低频（新格式首次） | 离线生成规则，在线零调用 |
| 文本向量化 | bge-m3 / gte-Qwen2-1.5B | 云端 Embedding | CPU 1-2 核，约 2GB | 高频（增量） | 中文强，支持多语言 |
| 结果重排 Rerank | bge-reranker-v2-m3 | — | CPU / GPU 均可 | 中频（可选开关） | 默认关闭，命中率不足时开启 |
| 聚类摘要与命名 | Qwen2.5-7B-Instruct | 云端通用模型 | CPU 可跑 | 中频（模板增量） | 结果缓存，同模板只算一次 |
| NL 转 DSL | Qwen2.5-7B / 14B + 约束解码 | 云端通用模型 | GPU 建议，CPU 可降级 | 高频（每次查询） | 输出必须是合法 DSL，失败即降级 |
| 根因推理 Agent | Qwen2.5-14B / 32B | 云端强推理模型 | 16GB+ 显存 | 低频（按需） | 受步数与 Token 预算约束 |
| 规则与统计兜底 | —（无模型） | — | 0 | 永远在线 | 断网、超预算、模型故障时兜底 |

### 6.2 三级路由与降级策略

第一级 本地优先：默认所有 AI 能力走本地模型；本地模型缺失或推理超时（默认 10s）时进入第二级。

第二级 云端可选：仅在管理员显式开启并配置密钥后可用；外发前必须执行脱敏，且只发送模板与采样样本，不允许整段原始日志出网。

第三级 规则兜底：任一级失败均自动降级为关键词 + 结构化过滤 + 统计排序，并在结果区明确标注"AI 能力已降级，当前为关键词结果"。

强制约束：日志检索主链路（FR-4）不得依赖任何模型；模型全不可用时，系统基础可用性为 100%。

### 6.3 成本控制策略

| 成本项 | 控制手段 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 向量化 | 只做模板级而非逐行；模板去重后向量规模可控；历史模板懒加载 | 10 万模板约 400MB 向量，CPU 可承载 |
| 聚类摘要 | 同模板摘要永久缓存；仅对新增或变更后模板调用；批量合并请求 | 摘要调用量下降 90% 以上 |
| NL 转 DSL | 使用 7B 小模型 + 约束解码；相同问句结果缓存（TTL 5 分钟） | 单次 ≤ 1.5k Token，命中缓存免调用 |
| 根因推理 | 严格剪枝：先由 L1 异常检测锁定候选集，再交模型；输入只含聚类摘要 + Top N 样本 | 单次输入 ≤ 6k Token |
| 上下文压缩 | 超预算时自动收敛时间窗、提升聚类粒度、减少样本条数后重试一次 | 压缩后仍无法放入则转统计结论 |
| 配额治理 | 按用户 / 会话 / 日 三级 Token 预算，超限降级并计入审计 | 单会话 ≤ 8k Token（云端模式） |

### 6.4 Agent 工具集定义

根因 Agent 采用 ReAct 式多步推理，每步调用一个工具并观察结果。工具均为只读，禁止任何写操作与命令执行。

| 工具名 | 入参 | 用途 | 输出约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| search_logs | DSL 查询串、条数上限 | 按条件检索原始日志 | 默认 ≤ 50 条，含证据引用 ID |
| agg_stats | 维度、指标、时间窗 | 按模板/服务/级别聚合计数与趋势 | 只返回聚合值，不返回原文 |
| get_context | 日志 ID、前后行数 | 取命中行的上下文 | ≤ 200 行 |
| list_templates | 服务、时间窗、排序 | 列出高频或新增模板 | ≤ 100 个模板 |
| get_anomalies | 时间窗、严重度 | 取异常检测事件 | 含突变倍数与基线值 |
| get_trace | TraceID | 取链路与 span | 含耗时与错误标记 |
| diff_time_window | 两个时间窗、维度 | 对比两个时段的差异 | 只输出差异 Top N |
| query_metrics | 指标名、时间窗 | 查询外部指标系统（可选） | 仅当配置了指标源时可用 |
| search_runbook | 关键词 | 检索运维手册与历史案例库 | 返回片段与来源链接 |

### 6.5 隐私与数据安全

默认数据不出内网：本地部署下所有模型推理在服务端完成，无任何外网请求。

外发双闸门：启用云端模型必须同时满足"管理员授权"与"字段脱敏前置"两个条件，缺一不可。

脱敏规则内置手机号、身份证、银行卡、邮箱、JWT、密码、密钥等类别，支持自定义正则与字段白名单；展示脱敏与外发脱敏分离配置。

外发内容最小化：仅发送模板串、聚合数值与不超过 20 条的采样样本，禁止发送完整日志段与用户数据全集。

全链路审计：AI 会话的每一次输入、工具调用、输出均留痕，可回溯可导出。

### 6.6 AI 效果评测体系

AI 功能一律以评测集为上线门禁，评测失败即阻断发布。评测集随真实使用与人工纠正持续扩充。

| 能力 | 评测集 | 核心指标 | 上线门槛 | 回归方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日志解析 | 5000 行人工标注日志 | 模板准确率、参数槽 F1 | 准确率 ≥ 95% | 每次模板算法变更触发 |
| NL 转 DSL | 200 条中英文问句 | 执行结果等价准确率 | ≥ 90% | CI 每次构建运行 |
| 语义检索 | 100 组相似日志对 | Top10 命中率 | ≥ 85% | 模型或索引变更触发 |
| 聚类摘要 | 200 个模板人工评分 | 可读性、准确性 5 分制 | 均分 ≥ 4.0 | Prompt 变更触发 |
| 异常检测 | 20 例注入故障演练 | 召回率、误报率、发现时延 | 召回 ≥ 80%，误报 ≤ 10% | 阈值或算法变更触发 |
| 根因分析 | 30 例真实事故复盘 | 根因命中率、证据正确率 | 命中 ≥ 60%，证据 ≥ 90% | 工具或模型变更触发 |

## 七、核心数据模型（V2.1 增强版）

v2 采用"原始段 + 模式表 + 向量 + 元数据 + 审计"五组存储。元数据与账号类信息沿用 SQLite 以保证零依赖，日志主体迁移至列式段文件。

### 7.1 元数据表（SQLite 持久化，兼容 v1 迁移）

| 实体 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| t_client | id、name、ip、port、key_hash、status、source_type、virtual_parent_id、tags(JSON)、heartbeat_at | 客户端表，兼容 v1 |
| t_item | id、client_id(FK)、path、prefix、suffix、status | 日志项表，兼容 v1 |
| t_task | task_no、status、hit_count、node_count、created_at、completed_at | 检索任务记录 |
| t_alert_rule | id、item_id(FK)、name、keyword、level、regex、threshold、interval、webhook_url、status | 告警规则 |
| t_alert_event | id、rule_id(FK)、hit_count、http_code、sample_text、created_at | 告警投递记录 |
| t_user（新增） | id、username、password_hash、role(viewer/operator/admin)、status、created_at | 多用户表 |
| t_audit_log（新增） | id、user_id、action、resource、detail(JSON)、ip、created_at | 审计日志表 |
| t_conversation（新增） | conv_id、user_id、title、created_at、updated_at、token_used | AI 诊断会话 |
| t_conversation_msg（新增） | id、conv_id、turn、role(system/user/assistant)、content、tool_calls(JSON)、evidence_refs(JSON) | AI 诊断消息 |

### 7.2 日志主体存储（列式段 + 索引，V2.0 新建）

| 实体 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| log_segment | seg_id、service、time_range、compression(zstd)、row_count、byte_size | 列式存储单元，按时间分片 |
| log_template | template_id、pattern、param_slots(JSON)、level、service、first_seen、last_seen、status(active/noisy/muted) | 模板库，聚类与检测的基础 |
| log_event | event_id、seg_id、offset、ts、level、template_id、fields(JSON)、host、trace_id | 结构化后的行级指针 |
| pattern_stat | template_id、service、bucket_ts、count、first_ts、last_ts、sample_id | 模式时序计数，支撑趋势与异常检测 |

### 7.3 向量与 AI 存储（V2.1 新建）

| 实体 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| embedding | target_type(template/sample)、target_id、vector、model_version、created_at | 模板级与异常样本级向量 |
| anomaly_event | event_id、type(spike/new/disappear)、template_id、service、score、baseline、actual、window、status(active/acknowledged/closed) | 异常事件与处置状态 |
| trace_node | trace_id、span_id、parent_id、service、operation、start_ts、duration、status | 从日志重建的链路 |
| insight_report | report_id、conv_id、title、timeline(JSON)、root_cause、suggestions、created_at | 事故简报与洞察产物 |
| feedback | target_type、target_id、verdict(correct/incorrect)、correction、user_id、ts | 人工纠正回流 |
| case_library | case_id、title、symptoms(JSON)、root_cause、solution、source(conversation/feedback) | 案例库 |

### 7.4 数据迁移策略

v1 → v2 元数据迁移：

t_client、t_item 完整迁移（1:1 兼容）

t_task、t_alert_rule、t_alert_event 字段补全后迁移

迁移工具提供一键回滚，迁移前自动备份

迁移成功率目标 100%

列式段数据：

v1 原始日志不支持回填列式段（成本过高）

v2 新写入数据使用列式段

查询时自动降级：未命中段走原始文件查询

## 八、非功能性需求

### 8.1 性能

| 指标项 | 目标值 | 测试条件 |
| --- | --- | --- |
| Agent 采集与解析吞吐 | ≥ 50,000 行/秒 | 单 Agent，CPU ≤ 1 核，含模板匹配与字段抽取 |
| 服务端写入吞吐 | ≥ 100,000 行/秒 | 标准档，批量提交，含索引构建 |
| 关键词查询 P95 | ≤ 2 秒 | 10 亿行规模，带时间范围与级别过滤 |
| 语义检索 P95 | ≤ 1 秒 | 100 万模板向量，纯 CPU 推理 |
| NL 转 DSL 端到端 P95 | ≤ 5 秒 | 本地 7B 模型，GPU 环境；CPU 环境 ≤ 10 秒 |
| 根因会话首条结论 | ≤ 30 秒 | 含 ≤ 8 步工具调用 |
| 控制台首屏 | ≤ 2 秒 | 冷启动加载，100 节点规模 |
| 大结果集渲染 | ≥ 50 fps | 10 万行结果虚拟滚动 |
| 存储压缩比 | ≥ 8 : 1 | 列式 + zstd，相对原始文本 |
| Agent 常驻内存 | ≤ 50 MB | 单 Agent，默认配置 |
| 轻量档整机资源 | ≤ 2C4G | AI 全关，50 节点规模 |

V2.1 新增性能要求：

| 指标项 | 目标值 | 测试条件 |
| --- | --- | --- |
| SSE 首帧延迟 | ≤ 500ms | Live Tail 场景全链路 |
| 主题切换延迟 | ≤ 100ms | 深浅主题切换 |
| API 响应一致性 | 100% | 全部 v2 接口使用统一 response 中间件 |
| SQLite schema 同步延迟 | 0（无差异） | CI 检测 |

### 8.2 可用性与可靠性

服务端无单点：标准档及以上支持查询节点多副本；写入节点故障时 Agent 本地缓存补传。

AI 能力故障隔离：语义层任何组件崩溃不影响写入与检索主链路，健康检查 30 秒内判定并切换降级。

数据可靠性：写入确认前落盘，异常退出不丢已确认数据；支持按段校验与修复。

升级可靠性：支持滚动升级与版本回退，v1 Agent 与 v2 服务端可长期混跑。

### 8.3 安全

继承 v1 安全能力：加盐密码哈希（Argon2id）、登录速率限制、HttpOnly Cookie 会话、路径穿越防护、正则 ReDoS 防护。

新增：字段级脱敏、外发白名单、AI 会话审计、模型密钥加密存储（不得明文落配置）。

传输安全：Agent 与服务端之间支持 mTLS；云端模型调用强制 HTTPS。

权限最小化：Agent 只具备日志读取权限，不提供任何远程命令执行能力。

V2.1 新增安全要求：

| 安全项 | 要求 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| JWT 安全 | 新增 aud、nbf 标准字段验证；RefreshToken 重新校验签名 | 安全审计工具扫描 |
| Agent 注册鉴权 | /client/register 增加预共享 Token 或 mTLS | 渗透测试 |
| SSE 安全封装 | SSE 请求 401 自动跳转登录 | E2E 测试 |
| 响应格式统一 | 消除 String/Number 业务码混用 | 静态分析 + lint |

### 8.4 兼容性与可维护性

协议兼容：v1 的注册、心跳、查询、追踪接口在 v2 中以 /api/v1 保留至少一个大版本。

数据兼容：提供 v1 → v2 元数据迁移与回滚工具，迁移前自动备份。

配置兼容：沿用 INI 配置 + 环境变量覆盖机制，新增项均有默认值。

可维护性：配置项集中声明、默认值内建、启动自检（-check）输出配置与健康状态。

可观测性：扩展 Prometheus 指标，新增 AI 调用量、Token 消耗、模型延迟、异常事件数、向量索引规模等指标。

V2.1 新增可维护性要求：

| 维度 | 要求 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| Go 单元测试覆盖率 | ≥ 80% 核心包 | CI 自动报告 |
| 前端组件单测覆盖 | ≥ 70% views/api | CI 自动报告 |
| E2E 集成测试 | ≥ 5 条核心链路 | CI 每次构建运行 |
| API 文档 | 100% OpenAPI 3.0 | 自动生成 + CI 校验 |
| 代码规范 | 100% 通过 linter | golangci-lint + ESLint |

## 九、关键接口设计概要（V2.1 增强版）

### 9.1 查询 DSL 示例

-- 例 1：NL 生成的可读 DSL

service = "order-svc" AND level IN (ERROR, FATAL)

AND ts BETWEEN now()-1h AND now()

| SEARCH "timeout"

| GROUP BY template_id ORDER BY count DESC LIMIT 20

-- 例 2：语义检索

service = "pay-svc" | SEMANTIC "支付回调重复提交导致幂等失败" TOPK 20

-- 例 3：聚合下钻

level = ERROR AND ts BETWEEN now()-24h AND now()

| STATS count() BY service, bin(ts, 5m)

| HAVING count > 100

### 9.2 统一响应格式（V2.1 强制规范）

{

"code": 0,

"message": "success",

"data": {},

"trace_id": "abc123",

"pagination": {

"page": 1,

"page_size": 20,

"total": 156

}

}

约束：

code 为数字类型，0 表示成功，非 0 为错误码

v1 接口返回格式保持不变（兼容性），v2 接口统一使用上述结构

前端解包层统一处理，不分散在各 API 文件中判断

### 9.3 核心 REST API

| 方法 | 路径 | 用途 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v2/query | 执行 DSL 查询，返回聚类折叠结果 | v2 |
| POST | /api/v2/query/nl | 自然语言查询，返回 DSL + 解释卡 + 结果 | v2 |
| POST | /api/v2/semantic/search | 语义相似检索 | v2 |
| GET | /api/v2/patterns | 模板列表、趋势、新增标记 | v2 |
| GET | /api/v2/anomalies | 异常事件列表与详情 | v2 |
| POST | /api/v2/conversations | 创建诊断会话；/messages 追加追问 | v2 |
| GET | /api/v2/traces/{trace_id} | 链路与 span 详情 | v2 |
| GET | /api/v2/tail (SSE) | 实时日志追踪 | v1 兼容 + v2 增强 |
| GET | /api/v1/* | v1 检索与节点管理能力 | 保留 |
| GET | /metrics | Prometheus 指标（含 AI 指标） | v1 兼容 |

### 9.4 MCP Server 工具暴露

v2 以 MCP 协议暴露只读能力，使 IDE 与其他 Agent 可直接调用：list_services、query_logs、search_similar、get_patterns、get_anomalies、start_diagnosis。所有调用继承调用方的数据权限与脱敏策略。

### 9.5 接口测试策略（V2.1 新增）

| 测试类型 | 覆盖范围 | 框架 | CI 门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| Go 单元测试 | models/controllers/routers/middleware | testing + testify | 覆盖率 ≥ 80% |
| Go 集成测试 | 注册链路/检索链路/告警链路 | httptest + testcontainers | 核心链路 100% 通过 |
| 前端组件单测 | views 下核心 .vue 组件 | Vitest + @vue/test-utils | 覆盖率 ≥ 70% |
| E2E 测试 | 登录→检索→导出→诊断 5 条主链路 | Playwright 或 Cypress | PR 前必须通过 |
| API 契约测试 | OpenAPI schema 校验 | schemathesis 或类似 | schema 变更阻断 |

## 十、版本规划与路线图

| 版本 | 主题 | 周期 | 核心范围 | 关键里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V2.0 | 语义基座 | 8 周 | FR-1 采集、FR-2 解析、FR-3 存储索引、FR-4 检索、FR-7 聚类、FR-1202 经典视图、FR-307 迁移 | 存储引擎切换完成；解析准确率达标；v1 数据无损迁移；经典检索全量回归通过 |
| V2.1 | 智能检索 + 工程规范 | 6 周 | FR-5 NL2Query、FR-6 语义检索、FR-1201 对话工作台、FR-1205 直方图、FR-1401 API；新增 FR-1308/1310/1405/1406 安全规范 | NL 评测集 ≥ 90%；语义检索上线；对话工作台成为默认入口；安全规范 100% 达标 |
| V2.2 | 主动洞察 | 6 周 | FR-8 异常检测、FR-11 告警、FR-1203 洞察看板、FR-7 摘要 | 20 例故障演练召回 ≥ 80%；告警渠道联通；看板上线 |
| V2.3 | 诊断 Agent | 8 周 | FR-9 根因 Agent、FR-10 链路、FR-906 简报、FR-907 反馈回流 | 30 例复盘根因命中 ≥ 60%；链路视图可用；简报可导出 |
| V2.4 | 生态开放 + 治理完善 | 4 周 | FR-13 治理完善、FR-14 SDK 与 MCP、FR-1207 小屏、FR-305 生命周期 | MCP 客户端可直连；SDK 三语言发布；配额与审计完整 |

交付约束：每个版本均需通过对应评测门禁；任一版本发布前必须提供 v1 兼容回归报告与回滚方案。

## 十一、资源与投入估算

| 角色 | 投入（人月） | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| Go 后端（存储/检索引擎） | 10 | 段存储、倒排与向量索引、DSL 引擎、查询下推 |
| Go 后端（采集与解析） | 6 | logc 2.0、多源接入、模板解析、字段抽取 |
| AI 工程（模型与 Agent） | 8 | 模型适配层、NL2DSL、异常检测、Agent 编排、评测体系 |
| 前端（Vue 3） | 6 | 对话工作台、洞察看板、链路视图、经典视图重构 |
| 测试与 SRE | 4 | 评测集构建、故障演练、性能压测、部署与运维 |
| 产品与设计 | 3 | 需求细化、交互设计、文档与交付 |
| 安全工程（V2.1 新增） | 2 | JWT 安全加固、注册鉴权、渗透测试、审计日志 |
| 合计（V2.1 调整后） | 39 | 约 6.5 个月完成 V2.0 — V2.4（可并行压缩至 5 个月） |

硬件与模型资源：开发期需 1 台 GPU 开发机（16GB 显存）用于模型评测；客户侧 E 档部署建议 1 张 24GB 显存 GPU 支撑 14B 模型并发。

## 十二、风险与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 存储引擎切换引入稳定性问题 | 高 | 中 | 双写灰度：新旧引擎并行写入一段时间，查询可切回；提供一键回滚 |
| 本地小模型 NL 准确率不达标 | 高 | 中 | 小模型 + 约束解码 + 模板化 Prompt；不达标时默认走云端或降级为关键词检索 |
| AI 成本超预算 | 中 | 中 | 三级配额 + 缓存 + 模板级向量；超预算强制降级并告警 |
| 异常检测误报过多导致用户关闭 | 高 | 高 | 冷启动期只告警不打扰；提供一键误报反馈；按模板自适应调阈值 |
| 模型依赖破坏"零外部依赖"卖点 | 中 | 中 | AI 全部可关闭；轻量档默认关闭且不打包模型文件；核心检索零依赖 |
| 日志格式千变万化导致解析失效 | 中 | 高 | 内置格式库 + LLM 辅助生成规则 + 低置信样本人工确认闭环 |
| v1 用户升级意愿低 | 中 | 中 | 协议与交互双向兼容，提供原地升级与迁移工具，AI 能力渐进可选 |
| 内网环境无法获取模型权重 | 中 | 中 | 提供离线模型包与校验；同时保证无模型时功能完整可用 |
| JWT 安全缺陷被利用（V2.1 新增） | 高 | 低 | 提前在 V2.1 中升级，引入标准字段验证 + 安全审计 |
| Agent 恶意注册攻击（V2.1 新增） | 高 | 低 | V2.0 引入注册鉴权；渗透测试覆盖 |

## 十三、待决事项与假设

| 编号 | 事项 | 假设 / 建议 | 需确认方 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 存储引擎自研列式段 vs 直接嵌入 DuckDB | 建议先嵌入 DuckDB 快速验证，性能不足再自研 | 架构组 |
| Q2 | 默认本地模型规格（7B 还是 14B） | 建议 NL2DSL 用 7B、根因用 14B，按档位切换 | 产品 + AI 工程 |
| Q3 | 是否允许云端模型作为默认开启项 | 建议默认关闭，由管理员显式开启 | 合规 / 客户 |
| Q4 | TraceID 覆盖率不足时的降级方案 | 假设主流框架可自动识别，兜底支持关键字配置 | 架构组 |
| Q5 | 是否需要多团队数据隔离（行级权限） | 假设 V2.4 前只做服务/环境级授权 | 产品 |
| Q6 | 指标系统联动方式 | 假设通过 Prometheus HTTP API 只读查询 | SRE |
| Q7 | v1 版本维护策略 | 假设 v1 进入维护期，仅修复严重缺陷，为期 12 个月 | 产品 |
| Q8（V2.1 新增） | SSE 封装选型：原生 fetch 升级还是引入 EventSource polyfill | 建议自建 SSE 封装器复用 http.js 拦截器逻辑 | 前端负责人 |
| Q9（V2.1 新增） | 前端测试框架选型：Playwright 还是 Cypress | 建议 Playwright，因与 Vite 同作者、对 Vue3 支持完善 | 前端负责人 |
| Q10（V2.1 新增） | 响应格式迁移策略：激进统一还是渐进收敛 | 建议 v2 接口立即统一，v1 接口保持兼容至 v2.4 | 架构组 |

## 附录 A：术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 模板（Template） | 将日志中的变量部分替换为占位符后的固定模式，如 "user <*> login failed" |
| 模式（Pattern） | 模板在具体服务与时间窗下的实例化聚合，含计数与样本 |
| 语义压缩层 | 通过模板化与聚类，把海量原始行压缩为少量可理解模式的中间层 |
| 智能漏斗 | L0 规则 → L1 统计 → L2 嵌入 → L3 生成的分层智能调用策略 |
| NL2DSL | 自然语言到结构化查询语言的转换 |
| RRF | Reciprocal Rank Fusion，多路召回结果的融合排序算法 |
| MTTI | Mean Time To Identify，从故障发生到定位结论的平均时长 |
| MCP | Model Context Protocol，向大模型与外部 Agent 暴露工具的标准协议 |
| Agent（本产品中） | 部署在被采集机器上的 logc 采集代理；与 AI Agent 区分表述 |
| Drain | 一种经典的日志在线模板解析算法，支持增量更新模板树 |

## 附录 B：典型对话脚本示例

用户：订单服务过去一小时为什么报错变多？

系统（解释卡）：理解为 service=order-svc，level>=ERROR，时间窗 now()-1h

→ 已执行聚合：共 3 个模板，其中 T#8812 占 91%

系统（结论）：02:14 起 T#8812（DB connection pool timeout）出现 2143 次，

较基线（日均 45 次）突增约 47 倍，集中在 pod-7。

证据：① 首次出现 02:14:07（原文可跳转）② pod-7 占比 96%

③ 该时段 P99 耗时从 120ms 升至 8.2s ④ 02:11 有一次发布记录

假设：连接池上限被新版本配置从 200 下调至 20，导致高并发下获取连接超时。

置信度：中高（0.72）。建议：回滚连接池配置并复核 02:11 发布单。

用户：影响多少用户？

系统：按 user_id 去重估算，受影响用户 1,284 人，占该时段活跃用户 6.3%。

## 附录 C：参考资料

Ydsz Trace 项目主页与 README（Gitee：njydsz/ydsz-trace），v1.x 架构、特性与部署方式

Grafana Loki、Elasticsearch、ClickHouse 官方架构文档，用于存储与检索方案对标

OpenTelemetry 规范：W3C TraceContext、B3 传播协议、OTLP 协议

Drain / Drain3 日志在线模板解析算法

bge-m3、gte-Qwen2 向量模型与 Qwen2.5 系列开源模型官方文档

字节跳动《后端对外接口规范 v3.0》— REST API 统一响应格式要求

阿里巴巴《Java 开发手册（黄山版）》— 接口安全、幂等、版本管理规范

OWASP JWT Security Cheat Sheet — JWT 最佳实践清单

Google SRE Book — 监控与告警降噪策略

## 附录 D：V2.1 变更总结

本 V2.1 版 PRD 相对 V1.0 的核心增强内容：

新增章节：1.2 代码现状与 PRD 差距分析（前后端各 10 项差距应对表）

新增量化指标：接口响应格式合规率、测试覆盖率、E2E 覆盖数等工程类指标

新增功能性需求：FR-308/309（schema 同步与审计日志）、FR-408/409（搜索进度与历史收藏）、FR-1106（告警完整 CRUD）、FR-1208/1209/1210（主题、骨架屏、快捷键）、FR-1308/1309/1310（注册鉴权、多用户、JWT 安全）、FR-1405/1406（响应中间件与 SSE 封装），共 14 项新 FR

增强章节：

数据模型：新增 t_user、t_audit_log、case_library 等表

接口设计：新增统一响应格式规范、接口测试策略

非功能性：新增性能、安全、可维护性的量化指标

资源估算：增加安全工程角色，总计增至 39 人月

风险与待决：新增 3 项风险、3 项待决

参考资料：增加字节、阿里规范与 OWASP 等资源